指定地域密着型（介護予防）サービス事業者指定申請要領

平成２４年度～平成２６年度

館山市健康福祉部高齢者福祉課

Ⅰ　はじめに

１　地域密着型（介護予防）サービスについて

認知症高齢者や一人暮らしの高齢者が増加していることを踏まえ、こうした方々

が出来る限り住み慣れた地域で、地域の特性に応じて多様で柔軟なサービス提供が可能となるように平成１８年４月から創設された新たなサービスです。

地域密着型（介護予防）サービスは、原則として事業所が所在している市区町村

の被保険者だけが利用することができるサービスなので、館山市内で地域密着型（

介護予防）サービスを行おうとする事業者は、館山市長の指定を受ける必要があります。

２　地域密着型（介護予防）サービス指定基準について

地域密着型サービス事業を実施するためには、厚生労働省が定める基準を遵守し

なければなりません。指定を受けようとする事業者は、関係法規等を参照し、十分に検討してください。（平成２５年4月からは市が定める基準となります）

参考資料名称

・介護保険法　　　　　　　　　特に第７８条の２～７８条の１０，第１１５条の１１～第１１５条の１９を参照

・厚生労働省令第３４号　　　　指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準

（平成２５年4月1日からは市が定める基準）

・厚生労働省令第３６号　　　　指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、

設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

（平成２５年4月1日からは市が定める基準）

・厚生労働省告示第１２６号　　指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準

・厚生労働省告示第１２８号　　指定地域密着型介護予防サービスに要する費用　額の算定に関する基準

３　事業所が館山市以外に所在する事業者の指定について

地域密着型サービスは、原則として事業所が所在する市区町村の被保険者のみ
　　が利用できるサービスです。
　　　館山市以外に所在する事業者の指定については、その事業者が所在する市区町
　　村長の同意が必要となります（介護保険法第７８条の２第４項第４号）ので、

館山市以外に所在する事業者が館山市の被保険者へのサービス提供を希望するときは、必ず事前に館山市へご相談ください。

Ⅱ　館山市地域密着型サービス事業所指定について

１　館山市地域密着型サービス事業所整備予定（平成２４年度～平成２６年度）

館山市で平成24年度から平成26年度までに指定をうけられる地域密着型サービス事業は、次のとおりとなっています。指定にあたっては、館山市からの交付金等の予定はありませんので、事業計画及び資金計画を作成する際はご注意ください。

夜間対応型訪問介護 認知症対応型通所介護 小規模多機能型居宅介護 認知症対応型共同生活介護 特定施設入居者生活介護

整備については、館山市高齢者保健福祉計画で定めた地域密着型サービスの基盤整備の考え方に基づき、日常生活圏域に不足するサービスを中心に整備を進めます。

◎事前協議をする際には、必ず事前に電話予約をしてください。

高齢者福祉課　介護保険係　(0470-22-3489（直通）

※日常生活圏域については次頁の図を参照

２　事前協議

地域密着型サービス事業を行うには、介護保険法及び厚生労働省令３４号［指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準］などに定める基準を満たし、又遵守する必要がありますが、指定基準を満たしているか等の確認をするため、事前申請書類の審査と事前協議を行います。

（平成25年4月からは市が定める基準となります）

なお、事前協議を受けていない場合は事業者指定申請の受付をお断りしますので、必ず事前協議を受けてください。

（１）事前協議の流れ

①事前の相談（希望者） ↓ ②書類提出・審査（事前書類様式は、高齢者福祉課の ↓ ホームページからダウンロードしてください） ③事前協議 ↓ ④建設工事又は改修の着工（工事等が無い場合は指定申請書類の提出へ）

（２）事前協議の流れ[内容]

①事前の相談　　　　地域密着型介護サービスを行いたい事業者からの質問や相　談を受けます。事前に電話予約をしてください。

②書類提出・審査　　事前協議提出書類を作成し提出します。様式は高齢者福祉課

ホームページよりダウンロードしてください。

提出された書類は、内容の不備や介護保険法第78条の2第4項又は第115条の2第2項の各号に該当していないか等の審査が行われます。

③事前協議　　　　　②で審査された書類をもとにして館山市と協議を行います。

④工事着工　　　　　事前協議の完了後、館山市から地域密着型サービス事業所指定候補と認められた事業者は工事を着工します。（都市計画法や消防法、建築確認等の必要な手続きを完了してから着工してください）

※既存の建物を使う事業者は、指定申請書類の作成・提出をし

ます。

（３）その他

・　事前の相談を行うことをお勧めします。

- 事業内容や運営方針等について、近隣住民の方々へは事前に十分な説明を

行ってください。地域密着型サービスは地域住民等と連携や協力などの交流を図っていくことが、指定基準にあげられています。（夜間対応型訪問介護を除く）

- 事前書類の提出は、必ず高齢者福祉課の窓口まで持参ください。郵送又は

宅配便等での提出は受け付けません。

- 提出された事前書類に不備や不足等、申請の要件に適合しない場合は、補

正を求める場合がありますので、余裕をもってスケジュールを立ててください。

３　事業者指定申請

事前協議の結果、地域密着型サービス事業所指定候補と認められた事業者は、施

設の建築又は改修を着工し、施設の建築又は改修工事が完了した後、サービスの種

類及び事業所ごとに指定申請書類を提出します。

（１）指定申請の流れ［事前協議からの続き］

⑤建設工事又は改修の完了（工事等が無い場合は指定申請書の提出へ） ↓ ⑥指定申請書及び添付書類の提出・審査（指定申請様式は高齢者福祉課の ↓ ホームページからダウンロードしてください） ⑦現 地 検 査 ↓ ⑧運営協議会で審議 ↓ ⑨地域密着型サービス事業所の指定

（２）指定申請の流れ[内容]

⑥指定申請書及び添付書類の提出・審査

指定申請書及び添付書類を作成し提出します。様式は指定を希望する事業に必要な書類をすべて提出してください。

提出された書類は、介護保険法及び関係法令等により、指定基準を満たしているか等の内容確認を行います。

⑦現　地　検　査

指定申請書及び添付書類の提出後、書類審査の参考とするために、現地検査等を実施することがあります。具体的な日程等につきましては、対象事業者と調整します。

⑧運営協議会で審議（原則５月・２月の２回実施）

指定申請書類の審査が完了したものについては運営協議会で審議が行われます。

⑨地域密着型サービス事業所の指定

⑧の結果、問題なしとされた事業者は、地域密着型サービス事業所として指定されます。

（３）指定までのスケジュールの例

地域密着型サービス事業の指定までには、多くの手続き・審査を経る必要が

あります。したがって、指定を受けようとする事業者は事業開設予定年月日から

工事期間や審査にかかる時間を逆算してスケジュールを組む必要があります。

例） 開設日：20AB年3月1日 ↑ 地域密着型サービス事業所指定：20AB年2月下旬（指定日3月1日） ↑ ↑※運営協議会意見の反映、指定に関する審議 ↑ 運営協議会開催：20AB年2月下旬（指定申請の承認） ↑ ↑※書類審査期間 ↑※場合によっては現地検査 ↑ 指定申請書及び添付書類提出：20AB年1月15日（最終締め切り日）まで ※指定希望日の前々月の15日 （15日が土日祝の場合は15日の直前の金曜日とします） ↑ 工事完了：20AA年11月30日 ※工事期間は様々だと考えられますが、ここでは仮に6ヶ月とします ※工事完了後にすぐ指定申請書類が提出できるように、作成できるものは ↑ あらかじめ作成しておいて精査してください 工事着工：20AA年6月1日 ↑※地域密着型サービス事業所指定候補になれば工事を ↑ 着工できます。 運営協議会開催：20AA年5月下旬（事前協議の承認） ↑ 事前協議：20AA年5月 ↑ ※書類の内容によるが ↑※提出書類の審査 1ヶ月程度と予想 ↑ 事前書類・添付書類の提出：20AA年4月 ↑ 事前の相談：事前書類・添付書類の提出より前

４　事業者指定を受けた後について

地域密着型サービスは、原則として、事業所が所在している市町村の被保険者以外の方は利用できません。

館山市の地域密着型サービスを受けるために、他市区町村の被保険者が住民票を館山市へ異動することは、『出来る限り住み慣れた地域で、地域の特性に応じて多様で柔軟なサービス提供が可能となるように』という地域密着型サービス創設の趣旨に反します。

事業者は地域密着介護サービスの制度を十分理解した上でのサービス提供をお願いします。

（１）指定内容の変更

すでに指定を受けている地域密着型サービス事業所が、指定内容を変更した際には１０日以内に変更届出書（第２号様式）と添付書類（変更する内容によって変わります）の提出が必要となります。変更届は介護給付費の算定や請求に関する事項もありますので、変更内容や時期については事前に館山市へご相談ください。

※各種加算等の届出については，毎月１５日以前になされた場合は翌月から，１６日以降になされた場合は翌々月から算定を開始するものとなります。

（認知症対応型共同生活介護は除く）

※変更届出書（第２号様式）は高齢者福祉課ホームページからダウンロードしてください。

※変更内容によっては補正を求める場合があります。

（２）事業所の廃止・休止・再開

すでに指定を受けている地域密着型サービス事業所が、当該サービスの事業を廃止、休止、又は再開したときには１０日以内に届出書（第３号様式）を提出してください。廃止、休止、再開をする際には、事前に館山市へご相談ください。

※届出書（第３号様式）は高齢者福祉課ホームページからダウンロードしてください。

（３）事業所指定の更新

地域密着型サービス事業所の指定は、６年となっています。６年ごとに更新を

受けないとその効力を失いますので、地域密着型サービス事業所更新申請書を提

出する必要があります。指定の更新がされたときの指定有効期間は、従前の指定

の有効期間満了日の翌日からとなります。

※地域密着型サービス事業所更新申請書は高齢者福祉課ホームページからダウンロードしてください。

（４）指導監査

地域密着型サービス事業の指定を受けた事業者が、介護報酬請求に不正がない

か、指定を受けた後も指定基準を守って運営しているか等を確認するために、定期的に指導を行い、必要に応じて監査を行います。

（５）指定の取り消しについて

事業者が、介護保険法第７８条の１０又は第１１５条の１９の事由に該当する場合は、当該指定地域密着型サービス事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することがあります。

５　老人福祉法及び社会福祉法の規定について

地域密着型サービスの指定を受けようとする事業者は、館山市への指定申請の他、老人福祉法及び社会福祉法の規定に基づいて、千葉県への手続きが必要となります。

指定を受けようとする事業者は、千葉県の高齢者福祉課（℡043-223-2342）へ問合せ・相談してください。

# Text boxes

館山市日常生活圏域