（第３号様式）

会議要旨

| 会議名 | 平成２８年度第１回館山市下水道事業審議会 |
| --- | --- |
| 開催日 | 平成２８年１２月１６日 |
| 開催場所 | 館山市役所本館２階会議室 |
| 出席者 | 委員（１２名）＊50音順 ・石井 久治（長須賀区連合町内会長） ・大西 徹夫（三軒町連合町内会長） ・小川 俊治（三町地区連合会長） ・小田喜 茂（館山地区連合区長会長） ・鎌田 真人（安房地域振興事務所長） ・菊井 玲子（館山市保健推進協議会長） ・鈴木 正一（館山市議会議員） ・髙橋 和子（館山商工会議所女性会副会長） ・角田 吉夫（館山市商店会連合会長） ・伏原 由美（六軒町連合町内会長） ・本多 成年（館山市議会議員） ・山中 貴（八幡連合区長） (欠席２名) 事務局（７名） ・館山市長 ・建設環境部長 ・下水道課長 ・下水道課副課長兼管理係長、他下水道課職員３名 |
| 公開・非公開の別 | 公開 |
| 非公開の場合の 理由 |  |
| 傍聴人数 | ０名 |
| 会議概要・結果等 | ①委嘱状の交付 ②会長及び副会長の選出 ・会長に石井久治委員、副会長に角田吉夫委員を選出した。 ③公共下水道事業に係る経営戦略の策定について （事務局からの説明） ・経営戦略策定の背景、事業の概要説明 ・総務省からの経営戦略策定、公営企業法適化の要請 ・平成２８年中に経営戦略策定する対応 ・計画期間：平成２８年度～平成３７年度 ・今後の手続：①次回審議会の諮問・答申（予定）、 ②答申を踏まえた市議会全員協議会へ説明（予定）、 ③市ホームページで公表（予定） ④館山市公共下水道事業計画変更（期間延伸）の報告について ・第２期整備事業現計画（完成：平成２８年度、区域計：１９５ha） ・完成期間延伸：平成２８年度までを平成３２年度までとする。 ・一部区域編入：計１９５haを計２０９haとする ・今後の手続き：①縦覧（期間：１/１７～１/３０）（予定） ②下水道法の事業計画変更 国・県協議（予定） ③都市計画法の認可変更申請（予定） ⑤質疑 質問①．市民目線で区域内かどうか判断しにくい。 回答①．わかりやすい資料、案内などを検討します。 質問②．計画変更（期間延伸）について、編入分１４ha も含めて平成３２年度までに整備完了するのは難しいと感じるがどうか。 回答②．編入分の１４haは、既に整備が終わっているものです。 しかし、現在事業認可を受けていない区域であるため、これを認可区域へ編入するもので、平成３２年度までの整備完了に影響はないと考えます。 質問③．今後の経営戦略の取扱いと工程は。 回答③．今回の経営戦略(案）に、今後の１０か年の方針や数値を追加したものを第２回審議会で示していきます。 この内容の公表について審議会へお諮りするので答申をいただきたい。 その後に市議会の全員協議会で説明していきたい。 質問④．経営戦略の策定は、市議会の議決事項ではないか。 回答④．議決事項ではない。市が経営戦略を策定するに当たり、国からの指導では、市議会へ説明後に公表する取扱いとなっている。 その他 第２回審議会（開催時期：平成２９年１月下旬～２月上旬） |

〈記入時の注意事項〉

※　会議の公開・非公開の別は，該当するものを選び，それ以外を削除してください。

※　会議要旨は非公開の会議においても公表しますので，会議概要・結果等は非公開事項に留意し記入してください。