（第３号様式）

会議要旨

| 会議名 | 令和元年度第１回 館山市下水道事業審議会 |
| --- | --- |
| 開催日 | 令和元年７月１９日（金） |
| 開催場所 | 館山市鏡ケ浦クリーンセンター 会議室 |
| 出席者 | 委員（１３名）＊50音順 ・石井 久治（長須賀区連合町内会長） ・石井 敬之（館山市議会議員） ・礒邉 勉 （八幡連合区長） ・鵜澤 貫秀（三町地区連合会長） ・片野 義雄（三軒町連合町内会長） ・河口 靖行（千葉県安房地域振興事務所長） ・鈴木 久雄（館山漁業協同組合代表理事組合長） ・髙橋 和子（館山商工会議所女性会副会長） ・高山 治 （安房土木事務所長） ・滝口 惠子（館山市保健推進協議会委員） ・角田 吉夫（館山市商店会連合会長） ・伏原 由美（六軒町連合町内会長） ・山﨑 秀雄（館山地区連合区長会長） (欠席１名) 事務局（７名） ・館山市長 ・建設環境部長 ・下水道課長 ・下水道課管理係長、他下水道課職員４名 |
| 公開・非公開の別 | 公開 |
| 非公開の場合の理由 |  |
| 傍聴人数 | ０名 |
| 会議概要・結果等 | - 委嘱状の交付 （石井敬之、鵜澤貫秀、片野義雄、河口靖行 4名） ②諮問 1 消費税率の引上げに伴う下水道使用料の改定について 2 館山市下水道事業の今後の整備について ③消費税率の引上げに伴う下水道使用料の改定について （事務局からの説明） ・下水道使用料の過去の改定状況と改定案 ・条例案及び使用料早見表 【質疑なし】 結果：諮問事項を承認（全員一致） ④館山市公共下水道事業の整備状況について （事務局からの説明） ・現在の認可区域 209 ha ・令和元年度末までの整備済み区域208.6ha 割合99.8％ ・地方債償還金と一般会計繰入金の推移について説明し、今後の大規模事業を抱えている市の財政状況を考慮して、第２期工事が完了する令和２年度をもって、管渠の整備は、当分の間休止することについてご審議いただきたい。 【質疑】 現在の接続率はどのような状況か。 【回答】区域内の人口5,480人に対して4,255人なので接続率は77.6％となる。現在の区域の中での接続率の現状を受け止め、接続人口の向上に努めていく方針である。 結果：諮問事項について、管渠の整備を当分の間休止することが妥当と判断する。（全員一致） ⑤報告事項 館山市公共下水道事業特別会計 地方公営企業法適用への移行について （事務局からの説明） ・下水道事業への地方公営企業法適用について今年度６月までの移行準備進捗状況と今後の予定を報告 【意見】実際の公営企業会計移行の形が見えるような段階になってどのように変わるのかイメージできれば資料提供いただきたい。 |

〈記入時の注意事項〉

※　会議の公開・非公開の別は，該当するものを選び，それ以外を削除してください。

※　会議要旨は非公開の会議においても公表しますので，会議概要・結果等は非公開事項に留意し記入してください。